2020年嘉兴交通经济运行分析报告

2020年，全市交通运输系统深入贯彻落实全省“四大建设”部署和交通强省建设动员大会精神，紧扣全面融入长三角一体化发展首位战略，全力推进交通强市建设，不断提升行业治理水平，在疫情防控、复工复产中当好“急先锋”，在打造“重要窗口”“最精彩板块” 中当好“先行官” ，交通事业呈现出良好发展态势，交通经济运行在疫情影响下逐步“趋稳向好”。

一、交通经济运行主要指标完成情况

⒈交通建设

(1)对照省公路水运和民用机场投资计划

对照省公路水运和民用机场投资计划, 2020年度嘉兴市投资计划98亿元，其中公路及水运计划93亿元（公路56.4亿元，水运36.6亿元），机场计划5亿元。

2020年完成投资140.46亿元，为计划的143%，为力争目标（116亿元）的121%，同比增长3%。

其中：公路完成投资93.21亿元，为计划的165.1%，同比下降2.3%。

水运建设完成投资38.18亿元，为计划的104.1%，同比增长23.3%。

机场完成投资9.07亿元，为计划的181.4%，同比下降9.3％。

(2)对照省综合交通投资计划

对照省综合交通投资计划，2020年度嘉兴市投资计划127亿元（比2019年度目标数122亿元上涨4.1%），其中公路及水运计划93亿元（公路56.4亿元，水运36.6亿元），机场计划5亿元，铁路计划29亿元。

2020年成投资185.29亿元，全省排名第8为计划的146%，，为力争数（145亿元）的128%，同比增长12.3％，全省排名第6。

其中：公路、水运及机场建设完成投资140.5亿元，为计划的143.1%，同比增长3%。

铁路轨道完成投资44.8亿元，为计划的154.6%，同比增长56.7%。

(3)交通运输投资（统计口径）

2020年我市交通运输投资增长17.5%，居全省第二位，超额完成了2020年度政府工作报告提出的增速目标任务。是全市固定资产投资领域唯一实现正增长的行业，唯一实现“月月正增长”、“季季有红旗项目”的投资领域。

(4)“枢纽嘉兴”大会战暨交通强市建设

2020年，全市150个“枢纽嘉兴”大会战暨交通强市建设攻坚项目累计完成投资213.5亿元，完成比例119%。其中铁路枢纽完成投资64.1亿元，完成比例125%；航空枢纽7.3亿元，完成比例93%；海河联运35.6亿元，完成比例108%；路网提升106.5亿元，完成比例122%。

由交通负责项目：公路项目55个，完成59.4亿元，完成比例126.8%；水运项目24个，完成28亿元，完成比例105.5%。

2020年计划开工26个，实际开工19个，总完成比例73%，总体开工率68%。未开工项目7个，具体如下：

| 未开工项目 | 项目进展情况 |
| --- | --- |
| 320国道改线工程 | 目前完成施工图审查 |
| 秀洲区王江泾镇南虹大桥公建码头工程 | 航评已通过，文评上报市文旅局 |
| 乍浦海河联运作业II区公共化工码头项目 | 施工图待审查 |
| 524国道秀洲王店至海宁海昌公路（秀洲段） | 发布施工招标公告 |
| 524国道秀洲王店至海宁海昌段工程（海盐段） | 发布施工招标公告 |
| 524国道秀洲王店至海宁海昌公路（海宁段） | 发布施工招标公告 |
| 杭浦高速盐官互通改建工程 | 项目建议书已上报待批 |

(5)工程造价

2020年，我市高速公路、普通国省道公路新改建工程每公里造价，均高于全省平均水平（2019年）。

|  | 嘉兴市 | 全省平均水平 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路造价水平（万元/公里） | 31300 | 28132 |
| 普通国省道造价水平（万元/公里） | 12048 | 9869 |

2020年，交通建设主要工程材料中，除钢筋价格有一定幅度增长外（8%-13%），其它基本保持稳定。

(6)公路发展指标（公路里程）

截止2020年底，全市公路总里程8276.098公里，与2019年（8288.006公里）相比减少了11.908公里，公路密度211.39公里/百平方公里，与2019年（211.69公里/百平方公里）相比减少了0.3公里/百平方公里。减少原因：交通运输部采用新的影像复核技术，部分低等级路指标不满足标准，涉及村道49.8公里，主要集中在桐乡市，部分村道没纳入本年度统计范围。

按技术等级分：高速公路418.513公里，与去年相比没变化；一级公路884.951公里，与去年同期（847.3公里）相比增加了37.651公里；二级公路795.06公里，与去年同期（779.249公里）相比增加了15.811公里。二级以上公路里程2098.524公里，与去年同期（2045.062公里）相比增加了53.462公里。三级公路1704.513公路，与去年同期（1567.869公里）相比增加了136.644公里；四级公路4406.599公里，与去年同期（4420.388公里）相比减少了13.789公里；准四级公路66.462公里，与去年同期（254.687公里）相比减少了188.225公里；无等外公路。

按行政等级分：国道565.447公里，与去年相比没变化期；省道156.041公里，与去年同期（168.712公里）相比减少了12.671公里。国省道公路里程721.488公里，与去年同期（734.159公里）相比减少了12.671公里。农村公路7554.61公里，与去年同期（7553.847公里）相比增加了0.763公里。其中：县道1897.865公里，与去年同期（1887.051公里）相比增加了10.814公里；乡道2127.572公里，与去年同期（2088.359公里）相比增加了39.213公里；专用公路97.388公里，与去年同期（96.878公里）相比增加了0.51元；村道公路里程3431.785公里，与去年同期（3481.559公里）相比减少了49.774公里。

(7)水运发展指标（航道里程）

2020年底航道里程1978.13公里，与2019年相比增加4.39公里。其中三级航道163.39公里，与去年同期（125.16公里）相比增加了38.23公里；四级航道191.46公里，与去年同期（209.18公里）相比减少了17.72公里；五级航道123.85公里,与去年同期（108.64公里）相比增加了15.21公里；六级航道322.46公里，与去年同期（347.12公里）相比减少了24.38公里；七级航道256.22公里，与去年同期（268.48公里）相比减少了6.95公里；等外航道920.75公里，与去年同期（915.16公里）相比无变化。

⒉运输装备

（1）公路运输装备

2020年我市共有公路营运车辆2.77万辆，同比上涨5.66%。

- 客运车辆。受疫情影响，相比去年我市营运性客车同

比有所下降。2020年，全市拥有营运车5958辆，客位19.88万座，同比分别下降3.31%、3.59%。其中：联网联控车辆（包括跨省、跨市班车、旅游包车）882辆、3.68万座，同比分别下降3.92%、4.13%；公交化运营车辆（包括城市公交、县内班车、跨县班车）2952辆、15.41万座，同比分别下降3.5%，3.51%（因企业加快了老旧车辆的淘汰速度，达到蓝天保卫战等提出的全市公交车辆清洁能源、新能源车型的占比目标，车辆总数有所下降）；出租车2124辆，8496座，比去年均下降2.79%。

- 货运车辆。按货车类型分，普通货车是货运车辆的主

力军，专用货车是增长浮动最大的车型。2020年，全市拥有营业性货运车辆2.18万辆，同比增长8.42%；吨位39.19万吨，平均吨位18.01吨，同比分别增长13.87%、5.03%。

按车辆类型分，普通货车1.31万辆，吨位14.71万吨，同比增长4.51%，8.12%，其中厢式车3485辆，吨位3.32万吨，同比增长3.35%、7.79%；专用货车（集装箱车、挂车、罐车）7039辆、吨位21万吨，同比分别增长19.49%、20.95%；危险品运输车1590辆、吨位3.48万吨，同比下降1.55%、增长0.94%，从车辆类型看，专用货车增加明显，监管压力明显加大。

货轩吨位增加原因：总质量4.5吨以下营运货车道路运输证注销，大吨位车辆增加。

危化品车辆下降原因：“613事故”后对危化品运输车辆停止新增运力、“国三车”淘汰政策持续实施、外地色化品运输企业注册落地，市场调控作用显现。

（2）水路运输装备

截止12月底，全市营运货船2665艘、184.03万载重吨、平均吨位690.54吨，同比分别下降10.18%、增长3.03%、14.71%。其中：内河营运货船2635艘、152.89万载重吨、平均吨位580.23吨，同比分别下降10.31%、2.12%，增长9.13%；沿海营运货船30艘、31.14万载重吨、平均吨位10380吨，同比分别增长20%、101.29%、67.73%；内河集装箱船93艘、3807标箱，同比增长14.81%、13%。

- 运输生产

（1）公路运输

公路客运：2020年，全市完成营业性客运量1359万人，客运周转量8.16亿人公里，同比分别下降54.3%、62.2%。客运量排全省第9，同比增幅排第11；客运周转量排全省第9，同比增幅排第11。全省客运量、客运周转量情况排名见表1。

表1：2020年客运运输量全省排名情况

| 地区 | 客运量（万人） | 客运周转量（万人公里） |
| --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 同比±% | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 38861 | -46.6 | 2048354 | -45.9 |
| 杭州市 | 4535 | -51.5 | 381790 | -44.7 |
| 宁波市 | 2426 | -36.6 | 25154 | -42.2 |
| 温州市 | 11152 | -48.3 | 480020 | -46.4 |
| 嘉兴市 | 1359 | -54.3 | 81579 | -62.2 |
| 湖州市 | 3455 | -37.4 | 105376 | -45.2 |
| 绍兴市 | 1023 | -48.9 | 148393 | -49.0 |
| 金华市 | 4961 | -53.0 | 225112 | -42.4 |
| 衢州市 | 2265 | -41.7 | 84616 | -42.2 |
| 舟山市 | 1162 | -52.6 | 54908 | -54.2 |
| 台州市 | 5076 | -38.9 | 170764 | -43.2 |
| 丽水市 | 1447 | -37.5 | 64642 | -39.5 |
| 省内位次 | 9 | 11 | 9 | 11 |

客运量同比增速:嘉兴-54.3%，省-46.6%，全国-47%.

客运周转量同比增速：嘉兴-62.2%，省-45.9%，全国-47.6%。

公路货运：2020年，全市完成营业性货运量1.69亿吨，货运周转量162.97亿吨公里，同比增长11%、11%。货运量排全省第4，同比增幅排第3（浙江省增幅6.7%）；货运周转量排全省第4，同比增幅排全省第3（浙江省增幅6.1%）。全省货运量、货运周转量情况排名见表2。

表1：2020年货运运输量全省排名情况

| 地区 | 货运量（万吨） | 货运周转量（万吨公里） |
| --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 同比±% | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 189583 | 6.7 | 22099461 | 6.1 |
| 杭州市 | 34837 | 3.1 | 4599433 | 3.1 |
| 宁波市 | 38860 | 4.9 | 5625885 | 4.8 |
| 温州市 | 13700 | 8.1 | 1171578 | 8.0 |
| 嘉兴市 | 16934 | 11.0 | 1629731 | 11.0 |
| 湖州市 | 12094 | 5.0 | 865160 | 5.1 |
| 绍兴市 | 16053 | 11.5 | 1305130 | 11.4 |
| 金华市 | 15774 | 11.3 | 1275906 | 11.2 |
| 衢州市 | 11743 | 10.0 | 1361157 | 909 |
| 舟山市 | 7235 | 8.5 | 1257482 | 8.4 |
| 台州市 | 17053 | 4.8 | 2187794 | 4.8 |
| 丽水市 | 5300 | 1.0 | 820205 | 1.3 |
| 省内位次 | 4 | 4 | 4 | 3 |

货运量同比增速：嘉兴11%，省6.7%,全国-0.3%。

货运周转量同比增速：嘉兴11%，省6.1%，全国0.9%。

公路客货周转量：2020年，共完成营业性客货周转量163.79亿吨公里，同比增长9.9%。客货周转量排全省第4， 同比增幅排全省第2(浙江省增长5.2%)。客货周转量情况排名见表3.

表3：2020年客货周转量全省排名情况

| 地区 | 客货周转量（万吨公里） |
| --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 21199440 | 22304296 | 5.2 |
| 杭州市 | 4532239 | 4637612 | 2.3 |
| 宁波市 | 5411372 | 5651000 | 4.4 |
| 温州市 | 1173969 | 1219580 | 3.9 |
| 嘉兴市 | 1489862 | 1637889 | 9.9 |
| 湖州市 | 842568 | 875698 | 3.9 |
| 绍兴市 | 1200563 | 1319969 | 9.9 |
| 金华市 | 1186146 | 1298417 | 9.5 |
| 衢州市 | 1253245 | 1369619 | 9.3 |
| 舟山市 | 1171809 | 1262973 | 7.8 |
| 台州市 | 2117040 | 2204870 | 4.1 |
| 丽水市 | 82067 | 826669 | 0.7 |
| 省内位次 | 4 | 4 | 2 |

（2）水路运输

水路客运：2020年，全市完成水路客运量119.62万人，旅客周转量292.76万人公里，同比下降63.71%、65.46%。客运量排全省第4，增速排第11，客运周转量排第8，增速排第11。2020年全省水路客运量排名情况见附表4：

表4：2020年水路客运量全省排名

| 地区 | 客运量（万人） | 客运周转量（万人公里） |
| --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 同比±% | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 3359.66 | -29.8 | 45264.01 | -34.9 |
| 杭州市 | 338.99 | -44.4 | 5223.01 | -50.1 |
| 宁波市 | 138.07 | -24.5 | 500.52 | -26.4 |
| 温州市 | 35.02 | -1.8 | 1746.09 | 0.4 |
| 嘉兴市 | 119.62 | -63.7 | 292.76 | -65.5 |
| 湖州市 | 86.98 | -29.1 | 600.91 | -22.0 |
| 绍兴市 | 56.81 | -46.9 | 207.28 | -51.6 |
| 金华市 | 1.62 | 473.3 | 16.15 | 473.3 |
| 衢州市 | 0.42 | -56.6 | 6.75 | -61.2 |
| 舟山市 | 2479.92 | -23.3 | 34903.43 | -33.6 |
| 台州市 | 26.27 | -9.3 | 1364.01 | 11.1 |
| 丽水市 | 75.93 | -43.0 | 403.11 | -45.4 |
| 省内位次 | 4 | 11 | 8 | 11 |

客运量同比增速：嘉兴-63.7%，省-29.8%，全国-45.2%。

客运周转量同比增速：嘉兴-65.5%，-34.9%，全国-58%。

水路货运：2020年，全市完成水路货运量10652.64万吨，货物周转量221.89亿吨公里，同比增长1.79%、7.92%。货运量排全省第4，增速排全省第5，货运周转量排全省第6，增速排全省第4。2020年全省水路货运量排名情况见表5：

表5：2020年水路货运量全省排名情况

| 地区 | 货运量（万吨） | 货运周转量（万吨公里） |
| --- | --- | --- |
|  | 2020年 | 同比±% | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 106194.14 | -0.3 | 98831407 | -1.8 |
| 杭州市 | 6482.47 | -5.7 | 5471184 | -18.1 |
| 宁波市 | 30044.89 | 1.0 | 36079595 | 3.8 |
| 温州市 | 4952.46 | 4.1 | 4187878 | 12.8 |
| 嘉兴市 | 10652.64 | 1.8 | 2218906 | 7.9 |
| 湖州市 | 7648.76 | -2.2 | 1131034 | 2.9 |
| 绍兴市 | 1733.89 | 4.4 | 368792 | 5.4 |
| 金华市 | 38.01 | 2.0 | 7346 | 10.0 |
| 衢州市 | 19.52 | 157.7 | 4065 | 212.9 |
| 舟山市 | 31965.09 | 1.4 | 33350108 | -6.4 |
| 台州市 | 12401.24 | -7.2 | 15997216 | -1.9 |
| 丽水市 | 255.17 | -1.6 | 15283 | -6.9 |
| 省内位次 | 4 | 5 | 6 | 4 |

货运量同比增速：嘉兴1.8%，省-0.3%，全国-3.3%。

货运周转量同比增速：嘉兴7.9%，省-1.8%，全国-2.5%。

水路客货周转量：2020年，全市完成水路客货周转量221.91亿吨公里，同比增长7.9%。客货周转量全省排名第6，增速全省排名全省第4。2020年全省水路客货运周转量情况排名见表6：

表6：2020年水路客货周转量全省情况排名

| 地区 | 客货周转量（亿吨公里） |
| --- | --- |
|  | 2020年 | 同比±% |
| 浙江省 | 9885.40 | -1.9 |
| 杭州市 | 547.38 | -18.1 |
| 宁波市 | 3607.98 | 3.68 |
| 温州市 | 418.88 | 12.66 |
| 嘉兴市 | 221.91 | 7.9 |
| 湖州市 | 113.13 | 2.9 |
| 绍兴市 | 36.89 | 5.41 |
| 金华市 | 0.74 | 10.12 |
| 衢州市 | 0.41 | 211.07 |
| 舟山市 | 3336.76 | -6.45 |
| 台州市 | 1599.79 | -2.3 |
| 丽水市 | 1.55 | -7.73 |
| 省内位次 | 6 | 4 |

海河联运量：嘉兴发挥“前海后河”“通江达海”独特优势，推进海河联动发展，2020年全市完成海河中转总量4781.26万吨，同比增长13.86%。其中沿海（水水中转）3066.71万吨，同比增长19.08%，内河（水陆水中转）1714.55万吨，同比增长5.6%。

4.内河港口生产

主要数据

2020年，完成货物吞吐量13111万吨，同比增长14.72%，为年度计划的114%在全省排名第2位、全国排名第10位；完成进港货物吞吐量11681万吨，同比上涨13.28%，出港货物吞吐量1430万吨，同比上涨28.01%。增速全省排名第3、全国排名第26位

2020年嘉兴内河港港口吞吐量在全国内河港口中排名第十（详见下表）。

2020年全国内河港口吞吐量排名

| 排名 | 港口名称 | 吞吐量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州港 | 55408 |
| 2 | 镇江港 | 35064 |
| 3 | 南通港 | 31014 |
| 4 | 泰州港 | 30111 |
| 5 | 南京港 | 25112 |
| 6 | 江阴港 | 24705 |
| 7 | 重庆港 | 16498 |
| 8 | 杭州港 | 15414 |
| 9 | 芜湖港 | 13537 |
| 10 | 嘉兴内河港 | 13111 |

2020年全国内河港口货物吞吐量增速排名

| 排名 | 内河港口 | 同比增速（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 韶关 | 205.8 |
| 2 | 湘潭 | 114.8 |
| 3 | 常州内河 | 109.4 |
| 4 | 黄州 | 104.3 |
| 5 | 哈尔滨 | 88.5 |
| 6 | 宁波内河 | 84.0 |
| 7 | 鄂州 | 82.0 |
| 8 | 来宾 | 69.2 |
| 9 | 番禺 | 57.4 |
| 10 | 梧州 | 54.7 |
| 11 | 株洲 | 43.9 |
| 12 | 宿迁 | 35.7 |
| 13 | 惠州 | 33.2 |
| 14 | 贵港 | 30.9 |
| 15 | 新塘 | 29.3 |
| 16 | 清远 | 27.5 |
| 17 | 南昌 | 27.2 |
| 18 | 江门 | 26.7 |
| 19 | 云浮 | 21.9 |
| 20 | 金华 | 20.4 |
| 21 | 淮南 | 19.2 |
| 22 | 肇庆 | 18.0 |
| 23 | 苏州内河 | 17.9 |
| 24 | 嘉鱼 | 16.7 |
| 25 | 武汉 | 15.0 |
| 26 | 嘉兴内河 | 14.7 |

2020年，嘉兴内河港集装箱吞吐量完成31万标箱，同比增长13.6%，在全省排名第2位，全国排名第22位，增速全省排名第3位，全国排名第14位。

2020年集装箱吞吐量排名

| 排名 | 内河港口 | 集装箱吞吐量（万TEU） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苏州 | 629 |
| 2 | 佛山 | 405 |
| 3 | 南京 | 302 |
| 4 | 武汉 | 196 |
| 5 | 南通 | 191 |
| 6 | 重庆 | 115 |
| 7 | 芜湖 | 110 |
| 8 | 江门 | 92 |
| 9 | 梧州 | 76 |
| 10 | 九江 | 61 |
| 11 | 肇庆 | 58 |
| 12 | 湖州 | 56 |
| 13 | 扬州 | 52 |
| 14 | 江阴 | 51 |
| 15 | 岳阳 | 51 |
| 16 | 东莞 | 38 |
| 17 | 镇江 | 37 |
| 18 | 合肥 | 37 |
| 19 | 常州 | 35 |
| 20 | 贵港 | 35 |
| 21 | 泰州 | 33 |
| 22 | 嘉兴内河 | 31 |

集装箱吞吐量增速排名

| 排名 | 内河港口 | 同比增速（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滁州 | 450.0 |
| 2 | 新塘 | 297.8 |
| 3 | 苏州内河 | 70.9 |
| 4 | 徐州 | 59.6 |
| 5 | 清远 | 43.4 |
| 6 | 绍兴 | 40.0 |
| 7 | 杭州 | 33.0 |
| 8 | 宿迁 | 25.6 |
| 9 | 马鞍山 | 25.6 |
| 10 | 南通 | 24.0 |
| 11 | 蚌埠 | 19.8 |
| 12 | 九江 | 17.2 |
| 13 | 武汉 | 15.2 |
| 14 | 嘉兴内河 | 13.6 |

港口吞吐量简要分析

(1)港口吞吐量影响因素：

2020年港口货运吞吐量受新冠疫情的影响，起伏波动较大，一季度受春节及疫情防控双重因素的影响，吞吐量下降较多，仅完成1637.56万吨，同比下降18.28%，特别是二月份完成吞吐量125.89万吨，为历年最低。二季度以来，随着疫情控制逐步趋于稳定，各港口生产企业逐步复工，达产率逐步上升，吞吐量实现赶超，二季度和三季度分别实现吞吐量增长19.09%、24.96%，四季度吞吐量4025万吨，为历年单季度首次突破4000万吨。重点货种全年吞吐量情况如下:

①矿建材料：完成吞吐量8810万吨，较去年同期增长1250万吨，同比增长16.54%，占全年港口货物吞吐量的67.19%，其中增量为全年港口货物吞吐量增量的74.27%。因此吞吐量赶超的主要因素，增长主要因素是由于迎接建党百年，全市“百年百项”各类基建工程的实施，以及我市房地产行业的持续火热，房地产项目大面积开工，对于基建类材料如矿建材料以及钢铁、水泥等需求量一直持续较高水平，受供需平衡影响，矿建材料今年整体价格也是水涨船高，相关企业利润空间大幅提升，直接导致了矿建材料的吞吐量大幅上涨。

②煤炭：完成吞吐量780万吨，较去年同期下降2.94%。煤炭吞吐量在去年触底反弹后，今年基本保持稳定，有略微下降，主要由于原先平湖港区的几个煤炭中转码头吞吐量统计口径发生变化，目前全市的煤炭吞吐量主要由几家热电厂以及部分大型制造企业产生，总体需求量较为稳定。
    ③石油、天然气及制品：完成吞吐量77万吨，较去年同期上涨11.25%。该货类主要由中石化、中化、中化道达尔等几家油库配送产生，受社会总体需求量的影响，今年有所上涨。

④钢铁：完成吞吐量910万吨，较去年同期上涨30.68%。钢铁上涨一方面是由于各类基建项目、部分建筑预制构件企业（管桩厂）等对于钢铁的需求量大，另一方面由于今年钢材价格的持续上涨，部分钢材贸易企业以及需求企业提前开始囤货。

⑤水泥：完成吞吐量669万吨，较去年上涨7.67%。水泥吞吐量较去年同期实现略微上涨，主要原因还是各类在建项目、商砼、管桩厂的需求量增加。

⑥化工原料及制品：完成吞吐量351万吨，较去年同期下降26.40%。化工原料及制品在经历前两年的大幅上涨之后，今年下滑较快。一是今年部分危险货物码头由于环保或经营等问题处于停业或者直接关停，导致吞吐量下降；二是由于部分大型企业今年受疫情影响，企业生产需求较去年下降，导致对于原材料需求的下降。

(2)集装箱吞吐量影响因素

2020年内河集装箱吞吐量完成30.93万TEU，再次突破历史新高，其中上半年增幅较快，下半年增幅有所放缓。主要是由于上半年内河集装箱吞吐量受疫情影响较小，部分公路运输集装箱实现逆势增长，完成增幅19.70%，下半年由于疫情迟滞效应的影响，内河集装箱吞吐量略有增长速率有所放缓。目前嘉兴内河港主要有四家集装箱港口作业企业，其中以嘉兴内河国际集装箱码头为主，该企业今年1-12月完成内河集装箱吞吐量19.68万标箱，增长3.16%，较去年略有增加，占全市内河集装箱吞吐量的63.30%，企业在疫情期间未停工，受停工影响相对较小，每月平均箱量为1.6万TEU左右。其他的振石集团宇石国际物流有限公司和海宁尖山码头，今年1-12月内河集装箱吞吐量分别为4.95万TEU和1.47万TEU，实现了47.64%和234.49%的增幅，前者主要为桐乡本地大型上市企业提供货物运输，后者主要为浙江万凯新材料有限公司提供原材料运输，疫情期间公路运输管控较严，部分企业采用水路来实现货物中转运输，为这两家集装箱港口企业提供了大量货源，使得其吞吐量上涨较为显著。另外浙江港港仓储公司码头集装箱完成吞吐量4.83万TEU，实现了10.75%的增幅，该企业主要是为周边沿海港口提供空箱储存、周转服务。

5.嘉兴港港口生产情况

2020年，嘉兴港完成货物吞吐量11714.54万吨，同比增长7.34%，其中外贸吞吐量1482.95万吨，同比增长10.86%； 集装箱吞吐量195.57万标箱，同比增长4.85%。三项主要生产指标均居全省沿海港口第二位，货物吞吐量和外贸吞吐量增速居全省沿海港口首位。累计完成海河联运吞吐量3066.71万吨，同比增长19.08%，占全省总量的81.5%；完成海河联运集装箱量36.3万标箱，同比增长62.62%，占全省总量的98.3%。

2020年嘉兴港港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量、集装箱吞吐量排名情况：

| 2020年全国沿海港口货物吞吐量排名 |
| --- |
| 序号 | 港口 | 货物吞吐量（万吨） |
| 1 | 宁波舟山 | 117240 |
| 2 | 唐山 | 70260 |
| 3 | 上海 | 65105 |
| 4 | 广州 | 61239 |
| 5 | 青岛 | 60459 |
| 6 | 天津 | 50290 |
| 7 | 日照 | 49615 |
| 8 | 烟台 | 39935 |
| 9 | 大连 | 33401 |
| 10 | 黄骅 | 30125 |
| 11 | 深圳 | 26506 |
| 12 | 福州 | 24897 |
| 13 | 连云港 | 24182 |
| 14 | 营口 | 23821 |
| 15 | 湛江 | 23391 |
| 16 | 厦门 | 20750 |
| 17 | 秦皇岛 | 20061 |
| 18 | 东莞 | 19070 |
| 19 | 钦州 | 13649 |
| 20 | 珠海 | 13367 |
| 21 | 防城 | 12182 |
| 22 | 泉州 | 11805 |
| 23 | 海口 | 11781 |
| 24 | 嘉兴 | 11715 |
| 2020年全国沿海港口货物吞吐量增速排名 排名 港口 货物吞吐量同比增速（%） 1 江门 72.3 2 湖州 65.9 3 揭阳 24.9 4 盘锦 20.9 5 防城 20.1 6 福州 17.1 7 钦州 14.4 8 洋浦 12.9 9 莆田 12.6 10 三亚 11.5 11 嘉兴 7.3 2020年全国沿海港口外贸货物吞吐量排名 排名 港口 外贸货物吞吐量（万吨） 1 宁波舟山 53679 2 青岛 44458 3 上海 38864 4 日照 31909 5 唐山 29589 6 天津 28468 7 深圳 18897 8 大连 16350 9 烟台 14414 10 广州 14222 11 连云港 13243 12 厦门 10216 13 湛江 9644 14 营口 9053 15 防城 8089 16 福州 6944 17 黄骅 6705 18 钦州 4294 19 惠州 4094 20 泉州 3767 21 珠海 3459 22 东莞 3323 23 洋浦 3096 24 莆田 2623 25 丹东 2063 26 锦州 2004 27 盐城 1974 28 嘉兴 1483 2020年全国沿海港口外贸货物吞吐量增速排名 |
| 排名 | 港口 | 外贸货物吞吐量同比增速（%） |
| 1 | 盘锦 | 168.1 |
| 2 | 葫芦岛 | 167.9 |
| 3 | 江门 | 85.4 |
| 4 | 潍坊 | 70.0 |
| 5 | 揭阳 | 56.0 |
| 6 | 湖州 | 29.9 |
| 7 | 黄骅 | 28.3 |
| 8 | 东营 | 18.2 |
| 9 | 丹东 | 15.7 |
| 10 | 珠海 | 14.8 |
| 11 | 惠州 | 12.8 |
| 12 | 洋浦 | 11.2 |
| 13 | 嘉兴 | 10.9 |
| 1-11月全国沿海港口集装箱吞吐量排名 |
| 排名 | 港口 | 集装箱吞吐量 |
| 1 | 上海 | 4350 |
| 2 | 宁波舟山 | 2872 |
| 3 | 深圳 | 2655 |
| 4 | 广州 | 2317 |
| 5 | 青岛 | 2201 |
| 6 | 天津 | 1835 |
| 7 | 厦门 | 1141 |
| 8 | 营口 | 565 |
| 9 | 大连 | 511 |
| 10 | 日照 | 486 |
| 11 | 连云港 | 480 |
| 12 | 钦州 | 395 |
| 13 | 福州 | 352 |
| 14 | 东莞 | 342 |
| 15 | 烟台 | 330 |
| 16 | 唐山 | 312 |
| 17 | 泉州 | 226 |
| 18 | 海口 | 197 |
| 19 | 嘉兴 | 196 |

2020年沿海港口集装箱吞吐量增速排名

| 排名 | 港口 | 集装箱吞吐量同比增速（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三亚 | 419.0 |
| 2 | 葫芦岛 | 62.7 |
| 3 | 洋浦 | 44.0 |
| 4 | 防城 | 42.8 |
| 5 | 钦州 | 31.0 |
| 6 | 北海 | 30.5 |
| 7 | 黄骅 | 29.1 |
| 8 | 温州 | 26.0 |
| 9 | 盘锦 | 24.5 |
| 10 | 威海 | 19.0 |
| 11 | 台州 | 17.5 |
| 12 | 潍坊 | 14.8 |
| 13 | 惠州 | 12.6 |
| 14 | 江门 | 12.1 |
| 15 | 湛江 | 9.9 |
| 16 | 日照 | 8.0 |
| 17 | 烟台 | 6.4 |
| 18 | 天津 | 6.1 |
| 19 | 唐山 | 5.8 |
| 20 | 嘉兴 | 4.8 |

港口主要货种吞吐量分析

2020年，煤炭、矿建材料等传统货种依旧是嘉兴港主导货种，占吞吐量总量比例分别为40%和23%，占比逐年微量下降。化工原料及制品吞吐量占吞吐量总量的9%，比去年的占比7.5%略有上升，与腹地化工企业稳定向好有关。适箱货物占比16%，比去年下降0.2个百分点。

（1）煤炭及制品。1-12月，全港完成煤炭及制品吞吐量4628.59万吨，较去年同期增长3.60%。一季度，春节假期叠加疫情影响，嘉兴港煤炭吞吐量下降明显，2月份煤炭单月吞吐量仅为196.6万吨。二季度正值传统用煤淡季，煤炭市场总体呈现供需宽松格局，但相比一季度，随着复工加快，用电需求有所改善。进入三季度，用电需求稳步回升，到三季度末煤炭吞吐量降幅收窄至3.32%。随着用煤旺季来临，煤炭吞吐量情况得到改善，2020年全年，电煤进港938.18万吨，同比下降5.59%，较前三季度上升2.41个百分点。贸易煤完成吞吐量3690.41万吨，同比增长6.23%，拉动嘉兴港煤炭吞吐量止颓回升。

（2）石油、天然气及制品。1-12月，全港完成石油、天然气及制品吞吐量717.61万吨，较去年同期下降1.91%。受新冠疫情暴发导致用油需求锐减的影响，嘉兴港内贸石油进出减少，完成444.16万吨，同比下降4.17%；同时腹地临港石化企业快速发展，外贸石油需求稳定上升，全年完成外贸石油吞吐量273.45万吨，同比上升2%。从单月走势看，嘉兴港石油吞吐量除2月份较低外，其余各月均稳定在60万吨左右，11月吞吐量更是突破了66万吨。

（3）钢铁。从二季度开始，国内宏观政策加码对冲疫情影响，基建开工速度加快，钢材市场需求总体保持回升态势，1-12月，全港完成钢铁吞吐量478.59万吨，占全港货物吞吐量的4.09%，以47.94%的同比增幅稳居全港首位。

（4）矿建材料。1-12月，全港完成矿建材料吞吐量2709.04万吨，较去年同期增长4.04%。今年以来，嘉兴市域内快速路环线建设、一环四路改造提升等加快推进，房地产行业持续火热，虽受春节及疫情影响基建投资短期停滞，但总体基础设施建设保持较高水平，矿建材料需求旺盛。单月矿建材料吞吐量除2月份较低外，其余各月都维持较高水平。由于去年二季度单月吞吐量高位运行，从4月始矿建材料吞吐量同比增幅逐月放缓， 1-12月同比增幅较去年同期回落29.83个百分点。

（5）化工原料及制品。1-12月，嘉兴港完成化工原料及制品吞吐量1098.43万吨，较去年同期增长34.35%。腹地化工企业虽遭受疫情影响，但总体稳定向好，加上化工新建项目投产，对原材料需求加大，化工原料及制品进港量增长较快。1-12月，嘉兴港化工原料及制品进港1037.66万吨，同比增长32.96%。

嘉兴港港口运行的主要特点：在疫情环境下逆势增长，港口发展态势良好；外贸货物吞吐量保持快速增长；海河联运货物吞吐量快速增长，同比增速近20%，全省占比达到81.5%；港口货种结构保持稳定，近洋航线开辟取得突破性进展。

6.公路交通量情况

2020年，全市共计交调观测站点59个（含新建站点5个），其中连续式观测站点54个，国家高速、省级高速、普通国道、普通省道、县道站点数量分别为12个、5个、13个、2个、22个；间隙式观测站点5个，县道站点数量为5个。观测总里程1680.297公里，其中国省干线观测里程575.341公里（国道415.828公里，省到159.513公里），观测里程覆盖率为78.38%（国道73.60%，省道94.39%），县道观测里程1104.956公里，观测里程覆盖率为58.56%，无乡道观测里程。

(1)高速公路交通情况

①国家高速

2020年，国家高速机动车平均速度为78.4千米/小时，v/c值为0.89，机动车日平均交通量自然数为47265辆/日，较去年同比增长0.63%，机动车日平均交通量当量数为78770pcu/日，较去年同比增长5.39%。

国家高速路线中，交通量最大的是G60（上海-昆明高速公路），机动车日均交通量自然数为75258辆/日，最小的是G92（杭州湾地区环线高速公路），机动车日均交通量自然数为18247辆/日。

各路线交通量情况如下：

| 路线 编号 | 路线 名称 | 平均 车速（km/h） | v/c 值 | 机动车日均 交通量自然数（辆/日） | 机动车日均 交通量当量数 （pcu/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G15 | 沈阳-海口高速公路 | 77.0 | 0.86 | 39234 | 77282 |
| G1521 | 常熟-嘉善高速公路 | 76.1 | 0.92 | 43487 | 73194 |
| G1522 | 常熟-台州高速公路 | 69.1 | 0.83 | 41669 | 71015 |
| G60 | 上海-昆明高速公路 | 84.9 | 1.14 | 75258 | 114147 |
| G92 | 杭州湾地区环线高速公路 | 92.6 | 0.41 | 18247 | 32723 |

②省级高速

2020年，省级高速机动车平均速度为89.7千米/小时，v/c值为0.65，机动车日平均交通量自然数为31303辆/日，较去年同比增长4.43%，机动车日平均交通量当量数为47758pcu/日，较去年同比增长9.74%。

省级高速路线中，交通量最大的是S7（杭州湾跨海大桥北岸连接线），机动车日均交通量自然数为40319辆/日，最小的是S9（苏绍高速公路），机动车日均交通量自然数为16013辆/日。

各路线交通量情况如下：

| 路线 编号 | 路线名称 | v/c值 | 平均车速 （公里/时） | 机动车日均交通量自然数（辆/日） | 机动车日均交通量当量数 （pcu/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | 乍嘉苏高速公路 | 0.51 | 97.1 | 17298 | 27924 |
| S12 | 申嘉湖高速公路 | 0.65 | 91.0 | 35012 | 52136 |
| S7 | 杭州湾跨海大桥北岸连接线 | 0.78 | 91.0 | 40319 | 62658 |
| S9 | 苏绍高速公路 | 0.41 | 72.2 | 16013 | 32362 |

(2)普通国省道交通情况

②普通国道

2020年，普通国道机动车平均速度为54.9千米/小时，v/c值为0.80，机动车日平均交通量自然数为16864辆/日，较去年同比下降25.65%，机动车日平均交通量当量数为27974pcu/日，较去年同比下降15.64%。

普通国道路线中，交通量最大的是G320（上海-瑞丽公路），机动车日均交通量自然数为18443辆/日，最小的是G524（常熟-海宁公路），机动车日均交通量自然数为13720辆/日。

各路线交通量情况如下：

| 路线 编号 | 路线名称 | v/c值 | 平均车速（km/h） | 机动车日均交通量自然数（辆/日） | 机动车日均交通量当量数（辆/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G228 | 丹东-东兴公路 | 0.98 | 52.0 | 14041 | 29114 |
| G320 | 上海-瑞丽公路 | 0.72 | 54.2 | 18443 | 26813 |
| G524 | 常熟-海宁公路 | 0.59 | 48.8 | 13720 | 17041 |
| G525 | 平湖-杭州公路 | 0.78 | 60.0 | 16940 | 28738 |

②普通省道

2020年，普通省道机动车平均速度为56.4千米/小时，v/c值为0.78，机动车日平均交通量自然数为25814辆/日，较去年同比下降11.89%，机动车日平均交通量当量数为31495pcu/日，较去年同比下降10.08%。

普通省道路线交通量情况如下：

| 路线 编号 | 路线 名称 | 平均车速 （km/h） | v/c值 | 机动车日均交通量自然数（辆/日） | 机动车日均交通量当量数（辆/日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S202 | 乍王线 | 56.4 | 0.78 | 25814 | 31495 |

(3)嘉兴市公路车辆构成分析

车辆构成整体情况:

①国家高速

2020年，国家高速机动车日均交通量47274辆/日。其中，中小客车日均交通量26549辆/日，占比56.16%；大客车日均交通量1546辆/日，占比3.27%；小型货车日均交通量5035辆/日，占比10.65%；中型货车日均交通量3245辆/日，占比6.86%；大型货车日均交通量3582辆/日，占比7.58%；特大型货车日均交通量5343辆/日，占比11.30%；集装箱货车日均交通量1974辆/日，占比4.18%。

【注：本节及以下如未加说明，交通量均指自然数】

②省级高速

2020年，省级高速机动车日均交通量31303辆/日。其中，中小客车日均交通量20227辆/日，占比64.62%；大客车日均交通量427辆/日，占比1.36%；小型货车日均交通量2488辆/日，占比7.95%；中型货车日均交通量2856辆/日，占比9.12%；大型货车日均交通量1101辆/日，占比3.52%；特大型货车日均交通量4070辆/日，占比13.00%；集装箱货车日均交通量134辆/日，占比0.43%。

③普通国道

2020年，普通国道机动车日均交通量16307辆/日。其中，中小客车日均交通量9838辆/日，占比60.33%；大客车日均交通量282辆/日，占比1.73%；小型货车日均交通量1673辆/日，占比10.26%；中型货车日均交通量744辆/日，占比4.56%；大型货车日均交通量722辆/日，占比4.43%；特大型货车日均交通量2498辆/日，占比15.32%；集装箱货车日均交通量550辆/日，占比3.37%。

④普通省道

2020年，普通省道机动车日均交通量23414辆/日。其中，中小客车日均交通量17334辆/日，占比74.03%；大客车日均交通量311辆/日，占比1.33%；小型货车日均交通量2572辆/日，占比10.98%；中型货车日均交通量751辆/日，占比3.21%；大型货车日均交通量2197辆/日，占比9.38%；特大型货车日均交通量161辆/日，占比0.69%；集装箱货车日均交通量88辆/日，占比0.38%。

干线公路客货占比:

2020年嘉兴市干线公路客货车占机动车总比例情况如下表所示：

| 路线 类型 | 2020年客车交通量 | 2019年客车交通量 | 客车增长率 | 2020年货车交通量 | 2019年货车交通量 | 货车增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 | 20136 | 21683 | -7.13% | 12213 | 10497 | 16.35% |
| 普通国道 | 10122 | 14105 | -28.24% | 6184 | 6963 | -11.19% |
| 国家高速 | 28130 | 30217 | -6.91% | 19213 | 16752 | 14.69% |
| 普通省道 | 17646 | 20252 | -12.87% | 5768 | 5951 | -3.08% |
| 普通高速 | 20655 | 21563 | -4.21% | 10651 | 8412 | 26.62% |

7.安全运行

2020年安全生产形势总体稳定。道路运输：事故24起，死亡9人，同比下降11%；水路及港口生产：水上交通事故死亡1人，港口码头事故死亡1人；在建工程：无死亡人数。

二、长三角主要城市交通发展情况比较

1.经济总量

2019年12月，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域（面积35.8万平方公里）。以上海市，江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、盐城、泰州，浙江省杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、舟山、台州，安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池洲、宣城27个城市为中心区（面积22.5万平方公里），辐射带动长三角地区高质量发展。以上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善为长三角生态绿色一体化发展示范区（面积约2300平方公里），示范引领长三角地区更高质量一体化发展。

GDP10000亿以上城市8个：上海、南京、杭州、苏州、无锡、宁波、合肥、南通（新晋万亿）。

GDP(5000-10000亿)8个：常州、温州、嘉兴、绍兴、台州、扬州、泰州、盐城。

GDP（3000-5000亿）5个：金华、镇江、湖州、芜湖、滁州（新晋3000亿）。

GDP3000亿以下6个：舟山、马鞍山、铜陵、安庆、池州、宣城。

| 嘉兴在长三角中心区城市排名 | 嘉兴在浙江省排名 |
| --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| 14 | 14 | 5 | 5 |

5个相近城市比较

|  | 南通市 | 常州市 | 嘉兴市 | 绍兴市 | 扬州市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积、GDP | 面积8001平方公里，759万 | 4373平方公里，385万 | 4275平方公里，364万 | 8275平方公里，447万 | 6591平方公里，457万 |
| 综合交通体系 | 公路，航道，内河、外海港口，民用机场（300万人次），铁路，城市轨道交通（地铁1、2号线） | 公路，航道，内河港口，军民合用机场（400万人次），铁路，城市轨道交通（地铁1、2号线） | 公路 ，航道，内河、外海港口，军用机场，铁路，城市轨道交通（有轨电车1、2号线） | 公路，航道，内河港口，铁路，城市轨道交通1、2号线（地铁+市域轨道） | 公路，航道，内河港口，民航机场（近300万人次级），铁路 |

2.交通建设投资

从长三角中心城区城市选取9个代表性城市，对2020年综合交通建设投资量、投资强度进行比较分析可以看出，我省综合交通建设投资量、投资强度均高于江苏省，我市综合交通建设投资完成量处于中下游水平，投资强度处于上游水平。

|  | 综合交通建设投资量（亿元） | 投资强度（亿元、每百平方公里） |
| --- | --- | --- |
| 杭州 | 1308 | 7.76 |
| 宁波 | 373 | 3.80 |
| 绍兴 | 328 | 3.96 |
| 湖州 | 311 | 5.34 |
| 苏州 | 218 | 2.57 |
| 嘉兴 | 194 | 4.54 |
| 南通 | 162 | 2.02 |
| 扬州 | 141 | 2.14 |
| 常州 | 83 | 1.89 |

3.公路水运发展指标

（1）公路密度

截止2020年底，我市公路密度居全省第一位，在长三角中心区城市居第三位，仅将于江苏省南通市、上海市。

公里、每百平方公里

（2）内河航道

截止2020年度，我市内河航道里程居全省第一位，在长三角中心区城市位居第六位；航道密度居长三角中心区城市第一位。

（3）港口发展

2020年，嘉兴港货物吞吐量、集装箱吞吐量居长三角中心区城市第三位，外贸货物吞吐量居长三角中心区城市第四位。

2020年，嘉兴内河港货物吞吐量居长三角中心区城市第八位，集装箱吞吐量居长三角中心区城市第十一位。

4.城市物流竞争力

物流是经济的血液，物流枢纽是现代流通体系的加速器、产业要素的聚集地、经济势能的辐射源。面对全球经济的不确定性，党中央提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。物流枢纽在串联“国内大循环、国际国内双循环”中发挥着重要作用。

首先“双循环”新格局要求现代流通体系补断点、畅堵点、解痛点，优化“通道+枢纽+网络”配置，降低物流成本，提升物流枢纽的双循环门户作用。

二是物流能力成为城市营商环境的重要内容，如物流成本洼地，吸引战略要素本地聚集；物流势能高地，带动辐射周边地区发展；推动产业升级等。

三是国家正在大力推动国家物流枢纽建设，《国家物流枢纽布局和建设规划》明确提出：依托127个承载城市，规划建设212个国家物流枢纽。

第四“综合立体交通”时代的枢纽经济之争，与城市物流竞争力、现代物流业发展息息相关。

2020年，嘉兴的城市物流竞争力在全国排名第43位，在长三角中心区城市排名第11位，在省内排名第4位。

三、2021年交通经济运行预测及建议

⒈总体预测

2021年是建党百年和“十四五”规划开局之年，随着长三角一体化发展等国家战略和全省“四大建设”深入推进实施，全市交通运输系统将持续掀起“枢纽嘉兴”大会战暨交通强市建设热潮，紧扣高质量互联互通、市域交通一体化、提升港口发展水平、行业治理现代化等中心工作，继续在推动全市经济快速发展中当好排头兵、先行官，答好交通经济运行高分卷，以优异成绩向建党百年献礼。

2.经济运行预测分析

综合交通建设投资方面：随着“枢纽嘉兴”大会战暨交通强市建设的深入实施，2021年全市综合交通建设投资完成量预计将突破210亿元，公路水运建设仍然是综合交通建设的主力军和主要支撑领域，通苏嘉甬铁路、沪嘉城际、嘉兴机场、杭申线航道改造工程等重大标志性工程有望加快实现突破，为综合交通建设投资持续增长增添强劲动力。

公路运输方面：综合考虑疫情持续影响、疫情防控措施常态化和经济持续复苏等因素，结合春运期间相关数据分析，预计2021年公路客运量仍将明显低于正常时期水平，公路货运量将保持8%以上幅度的增长。

水路运输方面：综合考虑疫情持续影响、疫情防控措施常态化、经济持续复苏、水上巴士线路增加等因素，预计2021年水路客运量仍将明显低于正常时期水平，水上巴士客运量稳定增长；水路货物运输量保持良好增长势头，尤其是内河集装箱、海河联运集装箱吞吐量预计呈现快速增长趋势，助推嘉兴内河港主要发展指标不断向前跃升。

港口发展方面：随着港口基础设施建设的不断完善以及与省海港集团合作不断深化，根据与省海港集团座谈对接情况，2021年港口货物吞吐量要力争达到1.3亿吨，集装箱吞吐量达到220万TEU以上，海河联运集装箱吞吐量达到50万TEU以上，力争再开通1条国际集装箱近洋支线，在全球百大集装箱港位次进一步提升。

嘉兴市交通运输局

2021年1月12日

# Text boxes

集装箱吞吐量（万TEU）

货物吞吐量（万吨）

外贸货物吞吐量（万吨）

货物吞吐量（万吨）

集装箱吞吐量（万TEU）